**프로젝트 중간 실적 보고서**

|  |  |
| --- | --- |
| **Version** | **1.0** |
| **작성일자** | **2016. 10. 03.** |
| **작성자** | **2407 김 진 묵** |

**< 개정 이력 >**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **버전** | **개정일자** | **개정 내용** | **작성자** |
| 0.1 | 2016.08.09 | 최초 작성 | 김진묵 |
| 0.2 | 2016.08.26 | 표 가독성 개선 | “ |
| 0.3 | 2016.09.03 | 산출물 수정, 작업일지 작성 | “ |
| 0.4 | 2016.09.04 | 추진 일정 수정 | " |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.0 | 2016.10.03 | 최종 마무리 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **1. 프로젝트 중간실적 개요** |

**1.1. 프로젝트 명: KBO 기록 탐색 어플 제작**

**1.2. 프로젝트 일정**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **단계** | **세부 Task** | **작업 일자** | **완료 여부** | **산출물** |
| 프로젝트 계획 | 기획서 작성 | 08/08 ~ 08/20 | Y | 프로젝트 계획서 |
| 분석 | 요구 사항 분석 | 08/20 ~ 08/30 | Y |  |
| 설계 | 화면 설계 | 08/31 ~ 09/05 | Y |  |
| 데이터 탐색 | 09/06 ~ 10/03 | Y | 프로젝트 중간실적 보고서 |
| 개발 | 흐름 개발 | 10/01 ~ 10/22 | N |  |
| 세부 개발 | 10/23 ~ 11/16 | N |  |
| 테스트 | 오류 수정 | 11/16 ~ 11/25 | N |  |
| 완료 | | 11/25 | N | 프로젝트 완료보고서 |

※ 산출물은 반드시 필요한 산출물만 최소화하여 작성합니다.

|  |
| --- |
| **2. 프로젝트 작업 일지** |

1) 작업일지 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **작업 일자** | 2016.09.03. (토) | **세부 Task** | 화면 설계 |
| **작업 내용** | 작업내용에는 프로젝트 수행 중 기록할 만한 중요 사항이나 새롭게 배운 내용을 정리하여 작성합니다. | | |
| **이슈 사항** |  | | |
| **비고** |  | | |

2) 작업일지 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **작업 일자** | 2016.09.10. (토) | **세부 Task** | 데이터 분석 |
| **작업 내용** | * 1982~1986년 타격 기록 정리 * 시즌 중 이적한 선수들의 팀명을 이적한 팀으로 수정   + 예: 팀명이 M/롯으로 되어있는 선수의 팀명을 롯데로 수정 | | |
| **이슈 사항** |  | | |
| **비고** |  | | |

3) 작업일지 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **작업 일자** | 2016.09.17. (토) | **세부 Task** | 데이터 분석 |
| **작업 내용** | * 1987~2015 타격 기록 정리 * 시즌 중 이적한 선수들의 팀명을 이적한 팀으로 수정   + 예: 팀명이 K/S로 되어있는 선수의 팀명을 SK로 수정 * 동명이인인 선수의 이름에 a, b, c, d를 붙여 구분   + 예: 해태 박병호a, 넥센 박병호b, LG 이병규a, LG 이병규b, SK 김재현a, SK 김재현b, 삼성 김재현c, 넥센 김재현d 등 | | |
| **이슈 사항** |  | | |
| **비고** |  | | |

4) 작업일지 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **작업 일자** | 2016.09.24. (토) | **세부 Task** | 데이터 분석 |
| **작업 내용** | * 1982~1994 투구 기록 정리 * 선수들 팀명 수정, 동명이인 선수 이름 수정 * 타격 기록 중 1차 기록을 바탕으로 2차 기록 생성   + 예: 볼넷/삼진 비율, 절대 장타율, RC27 등. | | |
| **이슈 사항** |  | | |
| **비고** |  | | |

5) 작업일지 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **작업 일자** | 2016.10.01. (토) | **세부 Task** | 데이터 분석  흐름 개발 |
| **작업 내용** |  | | |
| **이슈 사항** |  | | |
| **비고** |  | | |

|  |
| --- |
| **3. 프로젝트 중간 산출물** |

**3.1. 산출물 위치**

중간 산출물은 이메일로 제출하지 않고, github.com에 올려주시기 바랍니다.

중간 산출물을 open하고 싶지 않은 경우에만 [myha@dimigo.hs.kr](mailto:myha@dimigo.hs.kr)로 보내시기 바랍니다.

1) github 계정 : 본인이 자주 사용하는 계정 사용

2) repository명 : 프로젝트 영문명 사용

**3.2. 중간 산출물 설명**

- 지금까지 진행된 중간 산출물에 대해 간략히 설명합니다.

- 설명을 돕기 위해 실행 결과 또는 화면을 캡춰할 수 있습니다.

|  |
| --- |
| **4. 프로젝트 중간 평가** |

현재까지 진행된 프로젝트에 대해 중간 평가를 합니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **현재 진척률** |  |
| **잘된 점** |  |
| **잘 안된 점** |  |
| **개선 사항** | 잘 안된 이유를 분석하여 앞으로 어떻게 해야 하는지를 작성합니다. |